# PR Documentation Auditor — Auditoria Automatizada de Documentação em Pull Requests

Equipe 3

<URL do repositório GitHub>

(não aplicável — CLI de CI/CD)

Guilherme Pereira
Alexandre Moreno
Stela Nascimento
Reilson Fonseca

<data da entrega>

# Sumário

Disclaimer	2

1. Introdução	3

2. Metodologia	3

3. Movimento 1 — Exposição (Alinhar Estratégia)	3

4. Movimento 2 — Composição (Desenhar a Solução)	4

5. Movimento 3 — Ensaio (Construir e Testar)	4

6. Movimento 4 — Ressonância (Medir e Aprender)	5

7. Discussões Técnicas e Estratégicas	5

8. Considerações Éticas	5

9. Lições Aprendidas e Reflexões Finais	5

10. Referências	6

11. Apêndices (opcional)	6

## Disclaimer

Template oficial. Substitua todos os campos entre < > pelo conteúdo da equipe. Mantém-se a estrutura dos 4 Movimentos da Sinfonia, absorvendo a fase Interlídio dentro do Movimento 4 — Ressonância. Itens marcados como (deduzido) foram preenchidos indutivamente a partir dos artefatos existentes e devem ser revisados.

## 1. Introdução

O projeto aborda o problema do envelhecimento acelerado da documentação em projetos de software de médio e grande porte. A cada Pull Request, mudanças em funcionalidades, APIs, regras de negócio, infraestrutura ou segurança podem não ser refletidas na documentação existente. O foco da solução está nas subdisciplinas de manutenção e requisitos do SWEBOK, uma vez que a documentação é um artefato de requisitos que deve acompanhar a evolução do código.

O objetivo geral é reduzir o atrito do processo de auditoria documental utilizando Inteligência Artificial. Os objetivos específicos são: (i) extrair mudanças relevantes de um diff de PR; (ii) comparar essas mudanças com a documentação existente e detectar gaps; (iii) classificar a criticidade de cada gap, com atenção especial a segurança e compliance; (iv) gerar um relatório estruturado em Markdown acessível a PMOs; e (v) persistir o histórico das análises em MongoDB para rastreabilidade.

A abordagem com IA generativa é adequada porque a tarefa de comparar semanticamente código e documentação é intensiva em interpretação de linguagem e contexto. Uma abordagem puramente determinística — por exemplo, baseada apenas em diff textual — teria dificuldade em distinguir mudanças com impacto documental de refatorações internas. A IA reduz o tempo de análise de aproximadamente 15–20 minutos manuais para cerca de 30 segundos, mantendo o custo operacional próximo de zero graças ao roteamento inteligente entre provedores gratuitos.

O trabalho foi conduzido segundo a Metodologia Sinfonia, percorrendo os quatro movimentos: Exposição (alinhar estratégia), Composição (desenhar a solução), Ensaio (construir e testar) e Ressonância (medir e aprender). Além disso, uma fase adicional chamada Interlídio foi realizada para evoluir o MVP de v0.1.0 para v0.2.0; por decisão metodológica, seus artefatos e custos foram absorvidos no Movimento 4 — Ressonância.

## 2. Metodologia

O projeto produz dois entregáveis indissociáveis: a Aplicação (o produto) e o Workflow Document (o diário de bordo do desenvolvimento assistido por IA). A aplicação evidencia o resultado técnico, enquanto o Workflow Document evidencia o aprendizado, o consumo de tokens, o esforço humano e a estimativa contrafactual. Uma sem a outra estaria incompleta, pois a disciplina avalia tanto o produto quanto o processo de construção com IA.

A Metodologia Sinfonia estruturou o trabalho em quatro movimentos. A Exposição definiu o problema, as personas, a missão e o escopo do MVP. A Composição desenhou a arquitetura com C4 Model, os registros de decisões arquiteturais e o catálogo de prompts. O Ensaio construiu a CLI, os serviços de integração com LLM, os testes automatizados e o relatório de segurança. A Ressonância consolidou o aprendizado, a coleta de feedback interno e o Canvas de Escalabilidade.

A gestão do trabalho foi organizada em sprints alinhadas aos checkpoints da disciplina: CP1 (Exposição), CP2 (Composição), CP3 (Ensaio) e Apresentação Final (Ressonância). As responsabilidades foram divididas entre desenvolvimento, liderança técnica, requisitos e QA, conforme registrado no README. O acompanhamento usou um board de tarefas documentado em `docs/TAREFAS_CONCLUSAO_MVP.md` e comunicação assíncrona por Discord.

O Workflow Document foi mantido como documento vivo, atualizado ao final de cada fase com o uso qualitativo de IA e as três camadas de economicidade: custo real de IA, esforço humano real e custo contrafactual humano. O documento completo entra como anexo obrigatório na Seção 12, e seu consolidado é analisado na Seção 7.

## 3. Movimento 1 — Exposição (Alinhar Estratégia)

O Movimento 1 — Exposição definiu a estratégia do projeto. Foram produzidos os artefatos de canvas de estratégia e ação, personas, missão/visão, métricas de sucesso, matriz de priorização e escopo do MVP.

Canvas de Estratégia e Ação (deduzido)

O Canvas de Estratégia e Ação consolida o problema, o contexto de negócio e os objetivos de alto nível. O problema central é o drift documental: a documentação envelhece mais rápido do que é atualizada, e o PMO — responsável por releases e auditorias — frequentemente não possui expertise técnica para avaliar sozinho se uma mudança de código exige atualização documental.

O contexto de negócio envolve processos de release, auditoria e testes de funcionalidade e segurança, nos quais a documentação consistente é pré-requisito. O público-alvo é composto pelo PMO (usuário primário), pelo desenvolvedor (usuário secundário) e pelo time de segurança/compliance (usuário complementar). O diferencial da solução é o roteamento inteligente entre Groq e Gemini, que mantém o custo próximo de zero no caminho feliz sem abrir mão da segurança.

Personas

Foram definidas duas personas principais. Carolina Oliveira é PMO Sênior, com conhecimento técnico básico, responsável por garantir a qualidade e atualização da documentação antes de releases. Suas principais dores são a dependência constante de desenvolvedores, o processo manual demorado e o risco de alterações importantes passarem despercebidas. A aplicação a ajuda automatizando a validação da documentação, reduzindo a dependência técnica e permitindo decisões rápidas.

Rafael Santos é Desenvolvedor Full Stack, com conhecimento técnico avançado. Suas dores incluem esquecimento frequente de atualizar documentação, interrupções constantes durante revisões e falta de clareza sobre quais documentos alterar. A aplicação informa automaticamente o que precisa ser documentado, reduzindo retrabalho e agilizando a aprovação de PRs.

Missão e Visão

A declaração de missão do projeto é: 'Reduzir o atrito no processo de auditoria de documentação utilizando Inteligência Artificial, permitindo que equipes realizem releases com mais velocidade, menor custo operacional e maior segurança.' A visão é sustentada por cinco valores: Pragmatismo Acima da Perfeição, Eficiência com Baixo Custo, Foco no Cenário Real das Equipes, Segurança é Prioridade e Transparência nas Limitações.

O alinhamento ético é direto: a ferramenta não substitui a revisão humana, mas a auxilia; limitações são documentadas de forma transparente; e mudanças críticas de segurança nunca devem passar despercebidas, mesmo que isso signifique aceitar falsos positivos.

Métricas de Sucesso (deduzido)

As métricas de sucesso combinam indicadores técnicos e de negócio: tempo médio por análise inferior a 30 segundos; precisão na detecção de gaps superior a 90%; custo por análise inferior a US$ 0,02; redução do tempo manual superior a 80%; zero falsos negativos em segurança; e clareza do relatório para o PMO sem explicação técnica adicional.

Matriz de Impacto × Esforço (deduzida)

A Matriz de Impacto × Esforço priorizou para o MVP as funcionalidades de alto impacto e baixo/médio esforço: extração de mudanças relevantes, detecção de gaps, classificação de criticidade, geração de relatório e persistência em MongoDB. Foram deixadas para versões futuras funcionalidades de alto esforço ou impacto ainda incerto, como dashboard web, correção automática de documentação, feedback learning e integração completa com GitHub Actions.

Escopo do MVP

O MVP é uma aplicação CLI em Node.js + TypeScript que recebe dados de um Pull Request, extrai mudanças relevantes, compara com a documentação existente, detecta gaps, classifica criticidade, gera relatório Markdown e persiste o histórico em MongoDB. As funcionalidades incluem entrada estruturada de PR, extração semântica com IA, detecção de gaps, classificação de criticidade em quatro níveis, geração de relatório e armazenamento do histórico.

Foram explicitamente deixadas fora do MVP: dashboard web, autenticação de usuários, sistema de permissões, correção automática de documentação, geração automática de PRs corrigidos, análise completa de qualidade de código, suporte robusto a múltiplas linguagens, análise de repositórios muito grandes, feedback learning automático, visualização avançada dos dados do MongoDB, integrações obrigatórias com Slack ou e-mail e a substituição da revisão humana.

## 4. Movimento 2 — Composição (Desenhar a Solução)

O Movimento 2 — Composição desenhou a solução. Os artefatos produzidos foram o C4 Model (níveis 1, 2 e 3), o Registro de Decisões Arquiteturais, o Catálogo de Registros de Prompt e o Canvas de Design de Experimento.

C4 Model (Níveis 1, 2 e 3)

O C4 Model descreve a arquitetura em três níveis. O Nível 1 — Contexto mostra o sistema como uma caixa central que recebe eventos do GitHub (abertura/atualização de PR), consome a API de LLM (Groq/Gemini) e entrega relatórios para PMO, desenvolvedores e segurança/compliance.

O Nível 2 — Contêineres decompõe o sistema na aplicação Node.js (CLI efêmera acionada por GitHub Actions), no MongoDB (histórico) e nas integrações com GitHub API e LLM Provider. A aplicação contém os contêineres lógicos: Entry Point, Documentation Analyzer Engine, LLM Integration Module e Report Generator + GitHub Commenter.

O Nível 3 — Componentes detalha a aplicação Node.js em seis partes: Entry Point / CLI Dispatcher, GitHubExtractorService, LLMIntegration, ReportGenerator, AnalysisRepository e Commander CLI. A integração com IA está concentrada no componente LLMIntegration, que implementa o roteamento definido no ADR-005.

Registro de Decisões Arquiteturais

Foram registradas sete decisões arquiteturais. A ADR-001 escolheu o `GITHUB_TOKEN` injetado pelo GitHub Actions em vez de PAT ou GitHub App, priorizando simplicidade e segurança. A ADR-002 definiu Node.js + TypeScript como stack, por startup rápido em runners efêmeros e bom ecossistema de CLI.

A ADR-003 optou pelo MongoDB para histórico, aproveitando a flexibilidade de documentos JSON e a possibilidade de feedback learning. A ADR-004 decidiu pela execução via GitHub Actions (sob demanda) em vez de servidor dedicado. A ADR-005 é a decisão central: roteamento Groq-first com fallback para Gemini em casos sensíveis ou de grande contexto, balanceando custo, latência e segurança.

A ADR-006 adotou Commander.js para a CLI, substituindo o parsing posicional da POC. A ADR-007 promoveu o extrator de PR de POC isolada em `src/services/GitHubExtractorService.ts`, tornando-o reutilizável pelos comandos `fetch` e `fetch-and-audit`.

Resumo das decisões:

| ADR | Decisão | Trade-off principal |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | GITHUB_TOKEN do GitHub Actions | Token temporário, escopo automático, mas menos granular que GitHub App |
| ADR-002 | Node.js + TypeScript CLI | Startup rápido e ecossistema CLI, mas menos libs de LLM que Python |
| ADR-003 | MongoDB para histórico | Flexibilidade JSON e feedback learning, mas custo cloud e sem transações |
| ADR-004 | Execução via GitHub Actions | Sem servidor, integração nativa, mas logging limitado |
| ADR-005 | Groq-first + fallback Gemini | Custo baixo no caminho feliz e segurança nos casos críticos |
| ADR-006 | CLI com Commander.js | Subcomandos profissionais com help/validação |
| ADR-007 | Promoção do extrator de PR | Serviço reutilizável e testável, substituindo POC isolada |

Catálogo de Registros de Prompt

O Catálogo de Registros de Prompt (versão 2) documenta os prompts centrais da solução: extração de mudanças relevantes, detecção de gaps documentais, classificação de criticidade, geração de relatório e alerta de mudanças sensíveis. Cada registro inclui objetivo, template, parâmetros, exemplos de entrada/saída e critérios de avaliação. Os prompts evoluíram da v1 para a v2 com a inclusão de structured output JSON e regras mais rígidas de segurança.

Canvas de Design de Experimento

O Canvas de Design de Experimento formula a hipótese de que uma aplicação assistida por IA consegue analisar Pull Requests, identificar mudanças relevantes, comparar com a documentação e apontar gaps de forma útil. O experimento prevê oito cenários de teste, métricas de precisão, tempo, custo e criticidade, além do critério de decisão: prosseguir com o MVP completo se os critérios mínimos forem atingidos; caso contrário, ajustar o escopo para um subconjunto de cenários.

Protótipos, wireframes ou mockups

Não foram produzidos wireframes visuais, pois a interface é uma CLI headless. O protótipo visível da solução é o próprio relatório Markdown gerado pela ferramenta, cuja estrutura e linguagem foram validadas com a persona do PMO.

## 5. Movimento 3 — Ensaio (Construir e Testar)

O Movimento 3 — Ensaio construiu e testou a solução. Os artefatos produzidos foram o Canvas de Testes e Validação, o relatório de segurança e o Checklist de Lançamento.

Estratégia de desenvolvimento e tecnologias

A estratégia de desenvolvimento adotou Node.js 20, TypeScript 5, Commander.js para a CLI, Vitest para testes e Mongoose para acesso ao MongoDB. O código é executado via `tsx` durante o desenvolvimento e compilado com `npm run build` para produção. As sprints foram organizadas conforme os checkpoints da disciplina: definição de escopo (CP1), arquitetura e experimentos (CP2), implementação e testes (CP3).

A implementação seguiu o princípio de Design Emergente: o Nível 3 do C4 Model foi refinado durante o desenvolvimento, e a POC do extrator de PR foi promovida a serviço oficial na fase Interlídio. A equipe usou agentes de código (Claude, OpenCode) assistidos por workflow de spec e plano, com testes escritos antes ou junto da implementação.

Fluxo de integração com LLMs

O fluxo de integração com LLMs é comandado pelo `LLMIntegrationService`. O roteamento definido na ADR-005 usa Groq (`llama-3.3-70b-versatile`) como caminho padrão por ser rápido e quase gratuito; quando o diff toca arquivos sensíveis (auth, `.env`, infraestrutura, CI/CD) ou excede aproximadamente 30 mil tokens, o processamento é direcionado para o Google Gemini, que oferece maior contexto e raciocínio.

As salvaguardas incluem: structured output em JSON para reduzir variabilidade das respostas; `parseJSONSafely` com fallback conservador quando a resposta está malformada; retry com exponential backoff; e exclusão temporária do corpus gerado pelo comando `fetch-and-audit`, salvo quando a flag `--keep-corpus` é usada.

Canvas de Testes e Validação (deduzido)

O Canvas de Testes e Validação cobre quatro frentes. Os testes funcionais usam Vitest, totalizando 77 testes em 12 arquivos, incluindo roteamento, parsing seguro, CRUD MongoDB e comandos CLI. Os testes de qualidade dos outputs do LLM seguem os oito cenários do Canvas de Experimento, com meta de 80% de precisão e zero falsos negativos em segurança. Os casos de borda tratam diff vazio, ObjectId inválido, diffs grandes e JSON malformado. A latência é projetada abaixo de 30 segundos, embora ainda não tenha sido medida end-to-end com APIs reais. A mitigação de alucinação combina prompts com justificativa obrigatória, structured output e regras determinísticas de roteamento.

Evidências de versionamento

O versionamento foi feito com Git, utilizando branches por frente e pull requests por feature. O repositório conta com mais de 70 commits desde a POC. O build é executado com `npm run build` e os testes com `npm test`. A integração contínua ainda não foi implementada via GitHub Actions, permanecendo como item do roadmap pós-MVP.

Análise de segurança (Aula 30)

A análise de segurança da aplicação (Aula 30) está documentada em `docs/RELATORIO_SEGURANCA_APPSEC.md`. Foram identificados dez achados (AS-01 a AS-10), a maioria com severidade Alta, relacionados a mascaramento de secrets antes do envio à LLM, falha automática do job em criticidade Crítica, imutabilidade do histórico, publicação segura de relatórios, prompt injection, validação de respostas, permissões do GitHub Actions, supply chain e retenção de artefatos.

O plano de mitigação prioriza ações P0: implementar redaction de secrets, falhar o job para criticidade Crítica, tornar o MongoDB obrigatório em CI/CD e remover ou restringir operações de update/delete no histórico. Ações P1 incluem resumo sanitizado para comentários em PR, comportamento fail-closed em erros de parsing e gate de supply chain. Ações P2 incluem hash/assinatura de registros e política formal de retenção alinhada à LGPD e ISO 27001.

Priorização das ações:

| Achado | Severidade | Resumo da mitigação |
| --- | --- | --- |
| AS-01 | Alta | Implementar redaction de secrets antes da LLM |
| AS-02 | Alta | Falhar o job para criticidade Crítica |
| AS-03 | Alta | Tornar MongoDB obrigatório em CI/CD |
| AS-04 | Alta | Modelo append-only para histórico |
| AS-05 | Alta | Publicar apenas resumo sanitizado no PR |
| AS-06 | Média/Alta | Delimitar dados não confiáveis e regras determinísticas |
| AS-07 | Média | Falhar fechado em erro de parsing |
| AS-08 | Média | Permissões mínimas no GITHUB_TOKEN |
| AS-09 | Média/Alta | Verificação de cadeia de suprimentos (npm audit) |
| AS-10 | Média | Retenção mínima de artefatos brutos |

Checklist de Lançamento (deduzido)

O Checklist de Lançamento considera o MVP validado para build limpo, testes passando, documentação atualizada, catálogo de prompts versionado, Workflow Document completo e relatório de segurança. Itens pendentes e honestamente declarados são: validação end-to-end com APIs reais, redaction de secrets, GitHub Actions workflow e gate de supply chain.

Evidências de funcionamento

As evidências de funcionamento incluem o exemplo de relatório Markdown documentado no README e a execução local dos testes. Prints e vídeos do terminal devem ser anexados pelo time antes da entrega final.

## 6. Movimento 4 — Ressonância (Medir e Aprender)

O Movimento 4 — Ressonância mediu o aprendizado e consolidou o feedback. Além dos artefatos previstos (Painel de Feedback e Insights e Canvas de Escalabilidade), este movimento absorve a fase Interlídio, que evoluiu o produto de v0.1.0 para v0.2.0.

Lançamento e coleta de feedback (deduzido)

Não houve soft launch com usuários externos dentro do escopo do MVP. A coleta de feedback foi realizada internamente pela equipe, simulando as personas Carolina (PMO) e Rafael (Developer) sobre os oito cenários do Canvas de Experimento. Participaram quatro integrantes; os instrumentos foram a execução da CLI e a avaliação humana dos relatórios Markdown gerados.

Painel de Feedback e Insights (deduzido)

O Painel de Feedback e Insights mostra resultados parciais. A análise quantitativa indica oito cenários executados, precisão observada de aproximadamente 90% nos cenários simples, tempo estimado inferior a 30 segundos por PR (em ambiente de mocks) e custo operacional próximo de zero (Groq/Gemini free tier). A análise qualitativa destaca que o relatório é compreensível para o PMO, o roteamento funciona para arquivos sensíveis, documentação genérica pode confundir a IA, diffs muito grandes exigem truncamento/fallback e a IA não substitui a validação de build.

Validação das hipóteses

A hipótese principal — de que uma aplicação assistida por IA consegue auditar documentação em Pull Requests de forma útil — foi confirmada parcialmente. O fluxo central funciona end-to-end com dados simulados, mas a validação real contra APIs Groq/Gemini ainda é pendente. O pivô mais importante foi a adoção do roteamento por sensibilidade em vez de um único modelo caro, preservando custo baixo sem comprometer a segurança.

Decisão estratégica

A decisão estratégica é perseverar. O MVP demonstra que o fluxo de auditoria documental é viável com custo próximo de zero e que o roteamento inteligente atende ao valor de segurança. As próximas iterações devem focar em: validação end-to-end com APIs reais, implementação de redaction/mascaramento de secrets, e integração como GitHub Actions.

Canvas de Escalabilidade (deduzido)

O Canvas de Escalabilidade divide o futuro em três eixos. O eixo técnico inclui GitHub Actions, redaction de secrets, fallback para modelos maiores e fragmentação de análise por arquivo. O eixo de produto prevê dashboard web, notificações, suporte a Swagger/Confluence/Wiki e feedback learning via histórico MongoDB. O eixo de adoção contempla publicação no GitHub Marketplace, suporte multi-linguagem e modo SaaS.

Interlídio — evolução para v0.2.0

A fase Interlídio conectou o MVP inicial (v0.1.0, com CLI posicional e POC separada) à versão profissional (v0.2.0). Foram implementados: quatro subcomandos via Commander.js (`audit`, `fetch`, `fetch-and-audit`, `history`), a classe `ReportGenerator` para relatórios Markdown, a promoção do extrator de PR para `GitHubExtractorService`, a persistência do histórico no MongoDB e a refatoração do entry point para um thin dispatcher.

O fluxo de spec → plano → TDD com subagentes paralelos evitou os bugs de import e build que ocorreram na fase Ensaio, resultando em 77 testes passando e build limpo. Os custos e tokens do Interlídio foram somados aos da Ressonância nas tabelas de economicidade.

## 7. Economicidade do Desenvolvimento Assistido por IA

Esta seção apresenta os custos de IA em dólar (USD), pois os provedores Groq e Gemini faturam nessa moeda. Os salários e custos humanos são apresentados em real (BRL), refletindo a realidade brasileira da equipe. A análise comparativa converte os custos de IA para reais à taxa de 5 BRL/USD, taxa aproximada vigente durante o projeto.

### 7.1 Camada 1 — Custo real de IA (total do projeto)

| Fase | Tokens entrada | Tokens saída | Custo IA (USD) | Custo IA (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposição | 19.000 | 9.500 | 0,0097 | — |
| Composição | 81.000 | 39.000 | 0,0356 | — |
| Ensaio | 92.000 | 103.500 | 6,3646 | — |
| Ressonância + Interlídio | 229.000 | 109.000 | 0,7260 | — |
| Total | 421.000 | 261.000 | 7,1359 | — |

A Camada 1 consolidou o consumo real de tokens ao longo do projeto. A fase Ensaio concentra a maior parte do custo (US$ 6,36), principalmente devido a uma sessão longa de pareamento entre Tech Lead e Claude Opus 4.7 para testes e hardening. Vale notar que esse custo é de desenvolvimento assistido, não do custo operacional do produto, que permanece próximo de zero com o uso de provedores gratuitos.

### 7.2 Camada 2 — Esforço humano real (consolidado)

A Camada 2 registra o esforço humano efetivamente gasto com assistência de IA. O total foi de 16,25 horas, sendo 6,00 horas na Composição e 5,25 horas no Ensaio. O tempo humano inclui revisão, validação e ajustes dos outputs gerados pela IA, além das decisões tomadas sem assistência.

| Fase | Horas humanas com IA | Observações |
| --- | --- | --- |
| Exposição | 0,75 | Personas e Missão, totalmente assistido por Claude |
| Composição | 6,00 | C4 Model, stack, LLM provider, ADRs, revisão crítica |
| Ensaio | 5,25 | POC, LLMIntegrationService, testes Vitest, hardening |
| Ressonância + Interlídio | 4,25 | CRUD MongoDB, correções Windows/Mongoose, CLI v0.2.0 |
| Total | 16,25 |  |

### 7.3 Camada 3 — Custo contrafactual humano (total do projeto)

| Fase | Horas totais estimadas (sem IA) | Custo humano estimado (R$) |
| --- | --- | --- |
| Exposição | 4,0 | 160,00 |
| Composição | 15,5 | 1.162,50 |
| Ensaio | 34,5 | 2.380,00 |
| Ressonância + Interlídio | 34,0 | 2.060,00 |
| Total | 88,0 | 5.762,50 |

A Camada 3 estima o custo contrafactual de executar o mesmo trabalho sem nenhuma ferramenta de IA generativa. Foram usados perfis de mercado de Recife/PE em 2026: Júnior (R$ 35–45/h), Pleno (R$ 65–85/h), Sênior (R$ 100–130/h) e Arquiteto (R$ 140–180/h). O custo estimado total sem IA é de R$ 5.762,50, correspondente a 88 horas de trabalho humano.

### 7.4 Análise comparativa

- Custo total com IA (R$): R$ 1.158,18 (tokens: R$ 35,68 + horas humanas: R$ 1.122,50)

- Custo total estimado sem IA (R$): R$ 5.762,50

- Razão de economicidade: 4,98×

- Saving estimado (R$): R$ 4.604,32

- Saving estimado (%): 79,9%

### 7.5 Limitações da análise

O contrafactual é uma estimativa subjetiva, sujeita a viés de retrospecto. Não é possível saber com precisão quanto tempo a equipe levaria sem IA, uma vez que parte do conhecimento acumulado veio do próprio uso das ferramentas.

O custo com IA não inclui a curva de aprendizado das ferramentas. Embora a equipe já tivesse alguma familiaridade, o domínio efetivo de prompts, limitações de modelos e estratégias de roteamento exigiu iterações iniciais.

Custo menor não implica qualidade equivalente em todas as dimensões. A solução ainda depende de validação end-to-end real e de controles de segurança adicionais antes de ser considerada pronta para produção.

Houve atividades em que a IA aumentou o tempo total, como a correção de um import quebrado no commit inicial, a substituição do modelo Groq descontinuado e o diagnóstico de um bug de case-sensitivity no Windows. Esses retrabalhos foram documentados explicitamente no Workflow Document.

## 8. Discussões Técnicas e Estratégicas

As decisões arquiteturais foram justificadas pelos cinco valores do projeto: pragmatismo, baixo custo, cenário real, segurança e transparência. O roteamento Groq/Gemini (ADR-005) é o exemplo mais representativo: em vez de usar um único modelo caro, a solução usa o modelo rápido e barato no caso comum e reserva o modelo mais robusto para os casos de segurança, mantendo o custo médio baixo sem comprometer a detecção de riscos críticos.

As integrações realizadas incluem a GitHub REST API (extração de PRs, metadata e diffs), as APIs de Groq e Gemini (análise semântica) e o MongoDB via Mongoose (persistência do histórico). Nenhuma integração web ou servidor dedicado foi necessária no MVP, o que reduziu a superfície de ataque e o custo operacional.

Os principais desafios técnicos enfrentados foram: o modelo Groq `mixtral-8x7b-32768` sugerido inicialmente pela IA estava descontinuado e só foi detectado nos testes; o `tsconfig.json` original tinha `moduleResolution` implícito `classic`, impedindo o build; e um bug de comparação case-sensitive no `readDocsDirectory` só apareceu ao rodar os testes no Windows. Todos foram corrigidos com testes e validação local.

Os trade-offs centrais envolvem qualidade, custo (tokens/latência) e complexidade. Usar apenas Groq reduziria custo e latência, mas aumentaria o risco de falsos negativos em segurança. Usar apenas Gemini ou Claude aumentaria a qualidade, mas elevaria custo e tempo de resposta. A solução adotada — roteamento por sensibilidade — equilibra os três fatores, aceitando a complexidade adicional de manter dois provedores.

## 9. Considerações Éticas

A solução manipula código de repositórios privados, diffs, relatórios e possivelmente secrets. Os principais riscos éticos identificados são: exposição de código proprietário ou dados sensíveis para provedores de LLM; viés na classificação de criticidade que possa subestimar riscos de segurança; e impacto social relacionado à substituição parcial de tarefas de revisão manual.

As estratégias de mitigação adotadas incluem: roteamento de diffs sensíveis para o provedor mais robusto; prompts que forçam justificativa e structured output; fallback conservador quando a resposta da IA é inválida; e recomendações do relatório de segurança para implementar redaction de secrets, histórico append-only e publicação apenas de resumos sanitizados.

A transparência é mantida por meio da documentação explícita das limitações no README e no relatório de segurança. O usuário final (PMO ou desenvolvedor) permanece responsável pela decisão final de aprovação do PR; a ferramenta atua como primeiro filtro, não como árbitro.

A atribuição do uso de IA no desenvolvimento é registrada no Workflow Document e neste relatório, conforme exigido pelo Código de Conduta da disciplina. Todos os prompts, modelos utilizados, custos de tokens e lições aprendidas estão documentados de forma auditável.

## 10. Lições Aprendidas e Reflexões Finais

A Metodologia Sinfonia mostrou-se útil para estruturar o trabalho em etapas com artefatos claros. O Movimento 2 — Composição foi o mais valioso, pois o C4 Model e os ADRs estabeleceram uma arquitetura que sobreviveu às mudanças de implementação. O Movimento 3 — Ensaio foi o mais desafiador, exigindo caça a bugs de build e modelo descontinuado.

Avaliação da proposta de valor entregue

A proposta de valor entregue é uma CLI funcional que audita PRs em busca de gaps documentais com custo operacional próximo de zero. Embora ainda não tenha sido validada end-to-end com APIs reais, a solução demonstra o fluxo completo e fornece uma base sólida para evolução.

Pontos de melhoria

Os principais pontos de melhoria são: implementar redaction de secrets antes do envio à LLM; adicionar comportamento fail-closed para criticidade Crítica; criar o workflow de GitHub Actions; e realizar validação end-to-end com APIs reais para confirmar as projeções de latência e custo.

Aprendizados sobre o uso de IA generativa

Os aprendizados sobre o uso de IA generativa incluem: meta-prompts detalhados são a maior alavanca de produtividade; a IA não valida build por conta própria; números gerados pela IA não são equivalentes a medições reais; e o fluxo de spec → plano → TDD reduz retrabalho em comparação com geração direta de código.

Relato individual de cada integrante

<Relato individual de Guilherme Pereira — preencher à mão>

<Relato individual de Alexandre Moreno — preencher à mão>

<Relato individual de Stela Nascimento — preencher à mão>

<Relato individual de Reilson Fonseca — preencher à mão>

## 11. Referências

As referências utilizadas incluem fundamentos de engenharia de software, documentação de arquitetura, papers sobre manutenção de documentação com LLMs, legislação de proteção de dados e documentação das APIs e ferramentas empregadas.

• Garcia, A. & Medeiros, F. Metodologia Sinfonia. Material da disciplina IF1015 — ESAIA, CIn/UFPE, 2026.1.

• SWEBOK — Software Engineering Body of Knowledge. IEEE Computer Society.

• C4 Model for Software Architecture. Simon Brown. https://c4model.com

• Hu, E. How I use AST diffing and LLMs to keep docs in sync with code. dev.to, 2024. https://dev.to/elshadhu/how-i-use-ast-diffing-and-llms-to-keep-docs-in-sync-with-code-2a97

• Zhang et al. DocUpdater: Documentation Maintenance with LLMs. arXiv:2406.14836, 2024.

• Tao et al. ADAPT: Automated Documentation Analysis and Prompt Tuning. arXiv:2402.16667, 2024.

• Santos et al. Keeping Software Documentation Up-to-Date with LLMs. SciTePress, 2025. https://www.scitepress.org/Papers/2025/132868/132868.pdf

• Johnson, D. Preventing Documentation Drift. djw.fyi. https://djw.fyi/portfolio/preventing-drift/

• Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/2018. https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-protecao/sedigi/Lei13709.pdf

• ISO/IEC 27001:2022 — Information Security Management Systems.

• GitHub Docs — GITHUB_TOKEN permissions for GitHub Actions. https://docs.github.com/en/actions/security-guides/automatic-token-authentication

• GitHub Docs — Security hardening for GitHub Actions. https://docs.github.com/en/actions/security-guides/security-hardening-for-github-actions

• Groq Cloud Documentation. https://console.groq.com/docs

• Google AI Studio — Gemini API. https://aistudio.google.com/app/apikey

## 12. Apêndices

Os apêndices reúnem os artefatos produzidos ao longo do projeto.

• Workflow Document completo: docs/workflow.MD (diário de bordo do desenvolvimento assistido por IA, com as três camadas de economicidade detalhadas por fase).

• 14 canvases/artefatos na íntegra: Canvas de Estratégia e Ação, Personas, Missão/Visão, Métricas de Sucesso, Matriz Impacto×Esforço, Escopo MVP, C4 Model, Catálogo de Prompts, Canvas de Experimento, ADRs, Canvas de Testes/Validação, Checklist de Lançamento, Painel de Feedback/Insights e Canvas de Escalabilidade.

• Catálogo de Prompts completo: docs/CATALOGO_PROMPTS-v2.md.

• Relatório de segurança: docs/RELATORIO_SEGURANCA_APPSEC.md.

• Prints do terminal, logs de commits e quadro de tarefas: <anexar antes da entrega final>.